CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA GLOBAL - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA – PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE

Contratante: Município de Áurea, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 92.453.802/0001-75, com sede administrativa na Praça João Paulo II, 33, Áurea, RS, neste ato por seu Prefeito Municipal.

Contratada:  MIRANPEDRAS Comércio de Material de Construção LTDA, CNPJ 07.427.730/0001-12, com sede à Linha Pinga, no município de Aratiba/RS, CEP 99770-000, firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: O presente contrato regula-se por suas cláusulas, pelas disposições do edital ao qual se vincula, aplicando-se supletivamente as disposições de direito público, a teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado aplicáveis ao caso.

Cláusula Segunda: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução, na forma de empreitada global, das obras de construção de uma ponte, como sendo:

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| I | Execução, na forma de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, das obras de construção de uma ponte em concreto armado pré-moldado, sobre o rio Leão, localizado na Rua Guarani, área urbana do município, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma, que são parte integrante deste contrato. |

Cláusula Terceira: A contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias contados da autorização de início de obra para concluir a obra, sob pena de multa diária de 0,5% do valor do contrato até o limite de 30 dias, após acarretará inclusive a rescisão contratual, sem prejuízo da cobrança da multa eventuais perdas e danos. O prazo constante desta cláusula poderá ser prorrogado mediante requerimento fundamentado da contratada e aceito pelo Município.

Cláusula Quarta: Pelo objeto do presente contrato o contratante pagará à contratada o valor de  R$ 84.969,98 (oitenta e quatro mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme Tomada de Preço nº. 007/2016.

Parágrafo Primeiro: As obras objeto deste contrato serão com recursos do Governo Municipal. O pagamento será realizado de acordo com o andamento da obra, mediante medição do departamento de engenharia do Município.

Parágrafo Segundo: O pagamento da última parcela, equivalente a 10% do valor total da obra, estará condicionada a avaliação e aceitação da obra pelo Departamento de Engenharia do Município, mediante emissão de termo de recebimento da obra.

Parágrafo Terceiro: Do valor especificado no caput desta cláusula, R$ 25.398,82 refere-se à mão-de-obra e, R$ 59.571,17 compreende o material, equipamentos e despesas diversas.

Cláusula Quinta: O serviço será executado por empregado da contratada devidamente registrado, treinado, uniformizado e com crachá de identificação.

Parágrafo Único: A contratada, por seus empregados e prepostos, deverá observar, na execução dos serviços, as plantas, projetos, memoriais descritivos e demais disposições constantes deste contrato, do edital e de seus anexos, relativos ao objeto do contrato, fornecidos pelo Município, bem como o prazo de execução definido neste instrumento.

Cláusula Sexta: A contratada deverá observar que os empregados designados respeitem as normas de segurança e higiene do trabalho, utilizando os equipamentos de proteção individual e do trabalho.

Cláusula Sétima: A contratada poderá disponibilizar para realização dos serviços tantos empregados quantos forem necessários para a boa execução do objeto do contrato.

Parágrafo Único: Caberá a contratada definir qual ou quais os empregados que prestarão o serviço. A escala de trabalho será de responsabilidade da contratada.

Cláusula Oitava: A execução do objeto será acompanhada por engenheiro designado pelo Município, o qual fiscalizará o andamento da obra.

Parágrafo Único: A contratada deverá emitir as ART´s de execução das obras.

Cláusula Nona: O uniforme bem como os equipamentos de proteção individual e do trabalho necessários a execução dos serviços serão fornecidos pela contratada, bem como os equipamentos para execução do serviço.

Cláusula Décima: A contratada responsabiliza-se por todos os atos, fatos, omissões e danos à contratante ou a terceiros, praticados por seus empregados, que resulte em infração ao presente instrumento.

Cláusula Décima Primeira: Os encargos tributários, fiscais, fundiários, sociais ou previdenciários inerentes a esta prestação de serviços serão de inteira responsabilidade da contratada.

Cláusula Décima Segunda: O horário da prestação dos serviços, bem como as escalas de trabalho serão definidas pela contratada.

Cláusula Décima Terceira: À contratante incumbe o pagamento do valor ajustado na forma e nos prazos convencionados, e à contratada a entrega do objeto do contrato nas condições avençadas.

Cláusula Décima Quarta: A contratada deverá observar que o material a ser utilizado na obra esteja de acordo com as especificações constantes do projeto e memorial descritivo.

Parágrafo único: O contratado dá uma garantia de, no mínimo, 05(cinco) anos, contados do recebimento e aceitação da obra, contra defeitos na execução das obras e dos materiais utilizados.

Cláusula Décima Quinta: Por inexistir relação empregatícia ou jurídica entre a contratante e os prepostos da contratada que forem designados para executarem serviços no objeto do contrato, a contratada assume também, perante a contratante, a obrigação de excluí-la de imediato de todo e qualquer processo ajuizado por empregado ou fiscalização de órgão governamental, isentando-a, por inexistência de qualquer vínculo trabalhista, excetuando-se a obrigação constante da cláusula seguinte.

Cláusula Décima Sexta: O objeto do presente contrato é a execução das obras constantes da cláusula segunda, tudo conforme projeto, plantas de engenharia e memoriais descritivos, não sendo permitida a contratante a solicitação ao coordenador geral, da equipe ou diretamente a qualquer empregado da contratada, a realização de qualquer outra atividade que não seja a constante deste instrumento.

Cláusula Décima Sétima: O contratante deverá dar a contratada as condições necessárias a execução dos serviços contratados, tudo conforme laudo de necessidade, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma, que são parte integrante deste contrato.

Cláusula Décima Oitava: O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações:

a) amigavelmente por acordo entre as partes:

b) imotivadamente por qualquer das partes com comunicação prévia e por escrito com prazo de 15 dias;

c) por descumprimento de alguma das cláusulas contratuais.

Cláusula Décima Nona: Rescindido o contrato ficam ressalvados eventuais créditos decorrentes da execução do presente contrato, os quais deverão ser satisfeitos até o final do prazo da denúncia.

Cláusula Vigésima: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

0501.1545100581.082.4.4.90.51.99.00.00 – Outras Obras e Instalações

Cláusula Vigésima Primeira: Para dirimir eventuais dúvidas decorrentes do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Gaurama – RS.

E por estarem assim justos e acertados lavrou-se o presente termo em duas vias de igual teor e forma que após lido e achado conforme é assinado pelas para que surta seus efeitos.

Áurea, 08 de setembro de 2016.

Ito Adolfo Müller					MIRANPEDRAS Comércio

Contratante    			               de Material de Construção LTDA,

Contratada

Testemunhas

1.						2.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA GLOBAL - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA – PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE

Contratante: Município de Áurea, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 92.453.802/0001-75, com sede administrativa na Praça João Paulo II, 33, Áurea, RS, neste ato por seu Prefeito Municipal.

Contratada:  MIRANPEDRAS Comércio de Material de Construção LTDA, CNPJ 07.427.730/0001-12, com sede à Linha Pinga, no município de Aratiba/RS, CEP 99770-000, firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

Objeto:

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| I | Execução, na forma de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, das obras de construção de uma ponte em concreto armado pré-moldado, sobre o rio Leão, localizado na Rua Guarani, área urbana do município, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma, que são parte integrante deste contrato. |

Cláusula Primeira: As partes, amigavelmente, decidem prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 08 de outubro de 2016, a vigência do contrato de prestação de serviços de natureza profissional firmado entre elas na data de 08 de setembro de 2016.

Cláusula Segunda: As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas.

E, por estarem, justos e contratados, lavrou-se o presente, em três vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme é assinado e entregue as partes contratantes para que surta seus efeitos.

Áurea, 07 de outubro de 2016.

Ito Adolfo Müller					MIRANPEDRAS Comércio

Contratante    			 	   de Material de Construção LTDA,

Contratada

Testemunhas

1.						2.