EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014

O Município de Áurea, Estado do Rio Grande do Sul, torna público, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e à forma estabelecida no presente Edital, que se encontra aberta licitação na modalidade “Tomada de Preços”, do tipo “Menor Preço Global”, sendo que no dia 18 de dezembro de 2014, às 10:00 horas, junto a Prefeitura Municipal, a comissão de licitações estará recebendo e procedendo na abertura dos envelopes nº 01 - contendo a Documentação e nº 02 - contendo a Proposta, para a implantação da obra de infraestrutura urbana, objeto deste Edital.

Objeto

Execução, na forma de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, para os serviços de implantação de infraestrutura urbana através da realização de terraplenagem, pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), em parte da Avenida Rio de Janeiro, e em parte das Ruas Santa Cruz, Independência e Erechim, na área urbana, na cidade de Áurea/RS, totalizando 5.701,37m², de acordo com projetos, memoriais descritivos e planilhas que integram este Edital.

Dos Anexos

Constituem-se anexos deste Edital:

Anexo I - Minuta do Contrato;

Anexo II - Memorial Descritivo;

Anexo III – Projetos Executivos da Obra;

Anexo IV – Planilha Orçamentária da Obra;

Anexo V – Cronograma Físico-Financeiro;

Anexo VI - Modelo da Planilha Orçamentária da Proposta de Preços.

Da Habilitação

Os interessados deverão cadastrar-se junto a Prefeitura Municipal de Áurea, especificamente para o presente certame, nos termos do parágrafo segundo do artigo 22 da Lei nº 8.666/93, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, apresentando os seguintes documentos:

I - Habilitação Jurídica:

a) cédula de identidade;

b) registro comercial, no caso de empresa individual;

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus administradores;                  d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em vigor;

d)Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, assim como Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) caso o licitante seja representado por procurados, deverá ser juntada procuração, com poderes ao procurador para decidir a respeito de todos os atos que forem necessários ao andamento da licitação.

II - Regularidade Fiscal:

a)prova de inscrição no CNPJ;

b)prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto contratual;

c)prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

d)certidões negativas ao INSS e FGTS;

e)certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.

f)declaração sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.7° da Constituição Federal.

III - Qualificação Técnica:

a)registro ou inscrição na entidade profissional competente – CREA;

b)indicação do engenheiro civil que assine a responsabilidade técnica da empresa licitante, este devidamente inscrito no CREA;

c)atestado de visita  ao local da obra, a ser fornecido pelo departamento de engenharia do Município, de que o responsável técnico da empresa visitou os locais das obras e de que está ciente da exata extensão das mesmas,  onde será emitido o atestado de visita e entregue a empresa. A visita  deverá ser agendada com o Departamento de Engenharia do Município com uma antecedência de 48 horas;

d)atestado de capacidade técnica em nome do engenheiro civil indicado pela empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que já executou satisfatoriamente objeto compatível, do ponto de vista de complexidade técnica, com o do presente certame, devidamente registrado no CREA.

e) apresentação do Licenciamento Ambiental junto à FEPAM para as atividades de usinagem de asfalto à quente e britagem. No caso de a empresa que não possuir usina própria poderá utilizar-se de usina de terceiros, juntando, neste caso, declaração de disponibilidade das instalações, assinada pelo proprietário da mesma, juntamente com a comprovação do Licenciamento Ambiental junta a FEPAM, sendo que a usina deverá estar situada a uma distância em relação a obra que permita que a massa asfáltica seja transportada com a manutenção dos limites de temperatura necessários tecnicamente para a execução dos serviços com os padrões de qualidade exigidos pelo DAER/RS.

IV - Qualificação Econômico-Financeira:

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da Empresa vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado a mais de três meses da data de apresentação da proposta;

b) Certidão Negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida a menos de 60 (sessenta) dias da data do cadastramento;

Os documentos constantes dos itens I a IV poderão ser apresentados no original, ou mediante fotocópia autenticada pelo tabelião ou funcionário do município, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

Do Recebimento das Propostas

As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações no dia, local e horário mencionado no preâmbulo, em uma via datilografada, assinada em sua última folha e rubricada nas demais pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos e fechados, contendo na sua parte externa frontal as seguintes inscrições:

Prefeitura Municipal de ÁUREA

Edital de Tomada de Preços nº 11/2014

Envelope nº 01 – Habilitação

Nome do Proponente________________________________

Prefeitura Municipal de ÁUREA

Edital de Tomada de Preços nº 11/2014

Envelope nº 02 – Proposta

Nome do Proponente________________________________

O envelope nº 01 deverá conter:

a) certidão de registro cadastral fornecido pelo município de Áurea, especificamente para a presente licitação;

b) se o proponente for representado por procurador deverá juntar procuração com poderes para decidir a respeito de atos constantes da presente licitação.

O envelope nº 02 deverá conter:

a) proposta financeira preenchida nos termos do Modelo da Planilha Orçamentária da Proposta de Preços, constante do Anexo VI deste Edital.

a.I - Os preços deverão ser cotados com até duas casas decimais após a vírgula.

a.II - Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços, veículos, carga, descarga, transportes, impostos, taxas, contribuições fiscais, leis sociais e demais incluídas ou não neste Edital e que possam acarretar ônus ao Município.

b) validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, sendo que se não consignada na proposta será esta assim considerada.

Do Julgamento

O julgamento será realizado pela Comissão de Licitações levando-se em conta o menor preço global.

Para efeito de julgamento esta licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.

As propostas deverão observar os limites estabelecidos pela tabela SINAPI  e/ou aprovadas pela Caixa Econômica Federal.

A proposta do licitante vencedor será, ainda, submetida à análise da Caixa Econômica Federal que concordando com os seus termos a aprovará, sendo que a execução da obra fica condicionada a tal aprovação, ocasião em que será emitida a autorização de início de execução de obra pela Caixa Econômica Federal ao Município.

As planilhas serão verificadas pela Comissão de Licitações, quanto a erros aritméticos, que serão corrigidos da seguinte forma:

I - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado mantendo-se o preço unitário e quantidade, corrigindo-se o produto;

II - Erro de adição: serão retificados conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma.

O preço total, apresentado na proposta orçamentária, corrigido pela Comissão de Licitações, em conformidade com os procedimentos constantes acima e, após anuência da licitante, constituirá o valor final da proposta. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será automaticamente desclassificada.

A licitação será processada e julgada com observância aos artigos 43 e 44 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no parágrafo segundo do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

Dos Recursos

Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas no artigo 109, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

Do prazo para Assinatura do Contrato

Esgotados todos os prazos recursais e, estando homologada a decisão da Comissão de Licitações, o Município convocará o licitante vencedor para a assinatura do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a notificação, sob pena de decair do direito de contratação sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. Este prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação do licitante vencedor e aceita pelo município.

Se dentro do prazo a empresa não comparecer para assinatura do contrato, a administração convocará o licitante remanescente, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto a preços utilizados pelo critério previsto neste edital, ou revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação das penas previstas na Lei nº 8.666/93.

Da Execução do Objeto Licitado

O licitante vencedor terá um prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da autorização de início de obra, para executar integralmente o objeto deste Edital. O prazo para a execução do objeto poderá ser prorrogado mediante solicitação devidamente justificada do licitante vencedor e aceita pelo Município. A autorização de início de obra estará condicionada ao depósito, pelo Ministério das Cidades, de 50% do valor do repasse, na conta vinculada ao contrato.

Do Recebimento do Objeto

O objeto executado será recebido:

I – Provisoriamente: pelo responsável, indicado pelo Município, por seu acompanhamento e fiscalização, mediante emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze dias) da comunicação formal, pelo contratado, da conclusão da obra.

II – Definitivamente: por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo mínimo de 30 (trinta) dias e no máximo 60 (sessenta) dias contados do recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações referentes a defeitos construtivos ou falhas de execução.

Das Condições de Pagamento

O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro, de acordo com o andamento da obra, mediante emissão do Boletim de Medição         pelo Engenheiro do Município, vistoria realizada pelo Setor de Engenharia da Caixa Econômica Federal e liberação dos recursos financeiros pelo Ministério das Cidades, sendo que a parcela final, correspondente a 10% do valor total da obra será paga quando da conclusão e entrega da obra, vistoria e aceitação da mesma, a ser realizada por profissionais indicados pela Caixa Econômica Federal e pelo Município, e apresentação do comprovante de pagamento do INSS da obra. Os pagamentos de cada parcela serão efetuados após a liberação dos recursos pelo Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal.

A obra objeto deste Edital será executada com recursos provenientes do Governo Federal, repassados através do Ministério das Cidades, conforme o Contrato de Repasse nº 1013.956-85/2013/MCidades/Planejamento Urbano.

Das Disposições Gerais

Os licitantes interessados, para participarem da presente licitação, deverão, nos termos do parágrafo segundo do artigo 22 da lei das licitações, cadastrar-se junto ao Município de Áurea. Os licitantes que não efetuarem o cadastramento apresentando a documentação exigida neste edital, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, serão sumariamente inabilitados.

Somente poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas.

Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do presente Edital.

Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentação e propostas exigidas no edital e não apresentadas na reunião do recebimento.

Não serão admitidos, por qualquer motivo, modificações e/ou substituições das propostas e documentações exigidas no edital e não apresentadas na reunião do recebimento.

Somente terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e/ou contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da comissão de licitações.

Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação não serão admitidos os participantes retardatários.

O licitante vencedor deverá providenciar o registro da obra junto a previdência social, sendo o responsável por seu pagamento.

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, incidente sobre o objeto licitado, será retido, nos valores definidos em lei, quando dos pagamentos.

No ato da entrega da autorização de início da obra o licitante vencedor deverá apresentar a ART de execução da obra.

O Setor de Engenharia do Município efetuará o acompanhamento e fiscalização da execução da obra.

O Município, observada a disponibilidade financeira, o interesse  público,  a oportunidade e conveniência, poderá definir que a obra seja executada em parcela superior ou inferior aquela constante deste Edital, observando-se os preços cotados por metro quadrado.

As empresas que se enquadram, para fazerem jus aos benefícios de que trata a Lei Complementar 123/06, deverão apresentar a documentação comprobatória, junto com o envelope da habilitação.

Na execução da obra o licitante vencedor deverá observar os projetos, plantas, memoriais descritos da obra e cronograma.

O licitante vencedor assume, em relação à obra, as responsabilidades e prazos previstos no Código Civil Brasileiro, no que tange a garantia, vícios e defeitos da mesma.

O objeto da presente licitação é a execução, na forma de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, para os serviços de infraestrutura urbana indicados no objeto, nos termos da planta e projetos, sendo que os quantitativos indicados na planilha do orçamento são meramente estimativas e não serão consideradas na medição. O licitante deverá analisar minuciosamente o projeto e orçar a obra com base nas dimensões, cotas de nível e volumes indicados nos desenhos do projeto e de acordo com as especificações e materiais e serviços do projeto. O licitante pelo valor indicado na proposta deverá executar o objeto.

O licitante vencedor, para o recebimento do valor correspondente a última parcela, após a execução da obra, deverá apresentar a Certidão Negativa da obra junto ao INSS.

O Município disponibiliza aos licitantes, para elaboração de suas propostas, uma via física da planta, projeto, memorial descritivo e cronograma, para análise junto a Prefeitura Municipal e, caso queira uma via em meio magnético, mediante solicitação.

Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes da execução do objeto deste certame correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

0501.1545200581.061 - 4490.51.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

Das Disposições Finais

É assegurado à Administração Municipal o direito de anular a presente licitação sem que caiba aos licitantes quaisquer direitos, reclamações ou indenizações.

Fica assegurado ao Município o direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a presente licitação, por interesse público, sem que assista ao licitante direito a indenizações.

Não serão admitidas impugnações ou recursos enviadas por fax ou e-mail.

As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão de Licitações com base nas normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos princípios gerais de direito, em especial a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

Demais informações acerca da presente licitação poderão ser obtidas junto a Prefeitura Municipal, pelo Telefone (54) 3527-1194, no horário de expediente.

Áurea/RS, 27 de novembro de 2014.

ITO ADOLFO MÜLLER

Prefeito Municipal

ANEXO I

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA – EMPREITADA GLOBAL

Contratante: MUNICÍPIO DE ÁUREA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 92.453.802/0001-75, com sede administrativa na Praça João Paulo II, 33, neste ato por seu Prefeito Municipal.

Contratada: _________________________________, firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

Objeto do Contrato:  Execução, na forma de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, para os serviços de implantação de infraestrutura urbana através da realização de terraplenagem, pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), em parte da Avenida Rio de Janeiro, e em parte das Ruas Santa Cruz, Independência e Erechim, na área urbana, na cidade de Áurea/RS, totalizando 5.701,37m², de acordo com projetos, memoriais descritivos e planilhas que integram este Contrato.

O presente Contrato é decorrente da Tomada de Preços aberta pelo Edital n.º 11/2014, homologada, com propostas integrantes do processo licitatório e fundamenta-se pela Lei n.º 8666/93.

Cláusula Primeira: O Presente Contrato regula-se por suas cláusulas, pelas disposições do Edital ao qual se encontra vinculado, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Cláusula Segunda: A contratada terá um prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da autorização de início de obra, para executar integralmente o objeto deste Contrato. O prazo para a execução do objeto poderá ser prorrogado mediante solicitação devidamente justificada da contratada e aceita pelo Município. A autorização de início de obra estará condicionada ao depósito, pelo Ministério das Cidades, de 50% do valor do repasse, na conta vinculada ao contrato.

Cláusula Terceira: Pelo objeto do presente contrato o contratante pagará à contratada o preço total de R$ ________________ (_____________________), conforme Tomada de Preço nº 11/2014.

Parágrafo Primeiro: Do valor especificado no caput desta cláusula, R$ ______ refere-se à mão-de-obra e, R$ ______, compreende o material, equipamentos e despesas diversas.

Parágrafo Segundo: O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro, de acordo com o andamento da obra, mediante emissão do Boletim de Medição pelo Engenheiro do Município, vistoria realizada pelo Setor de Engenharia da Caixa Econômica Federal e liberação dos recursos financeiros pelo Ministério das Cidades, sendo que a parcela final, correspondente a 10% do valor total da obra será paga quando da conclusão e entrega da obra, vistoria e aceitação da mesma, a ser realizada por profissionais indicados pela Caixa Econômica Federal e pelo Município, e apresentação do comprovante de pagamento do INSS da obra. Os pagamentos de cada parcela serão efetuados após a liberação dos recursos pelo Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal.

Parágrafo Único: A obra objeto deste contrato será executada com recursos provenientes do Governo Federal, repassados através do Ministério das Cidades, conforme o Contrato de Repasse nº 1013.956-85/2013/MCidades/Planejamento Urbano.

Cláusula Quarta: O Município aplicará à contratada, se descumprir sem justificativa plausível integral ou parcialmente o disposto neste Contrato e Edital, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, ficando, ainda, a critério do Município, conforme a gravidade do fato, advertido e/ou excluído do rol de fornecedores do Município, por prazo a ser definido pelo ente.

Cláusula Quinta: O Setor de Engenharia do Município efetuará o acompanhamento e fiscalização da execução da obra.

Cláusula Sexta: Constituem motivo para a rescisão do contrato os casos previstos nos incisos do Art.78, da Lei 8.666 e alterações. A Rescisão do contrato poderá ser, ainda:

a - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 8666;

b - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

c - Judicial, nos termos da lei.

d - unilateralmente, por qualquer das partes, mediante notificação prévia com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

Em ocorrendo a rescisão, as consequências e penalidades serão as previstas na lei e nas disposições contratuais.

Cláusula Sétima: O presente instrumento de contrato somente poderá ser alterado dentro das hipóteses previstas na Lei das licitações e das disposições contidas no edital.

Cláusula Oitava: Na hipótese de aplicação de multa, fica assegurado ao contratante o direito de compensar o valor em eventuais créditos da contratada; O presente contrato decorre do certame licitatório respectivo e a este se aplicam todas as disposições exigidas e postas no Edital, seja quanto a habilitação, proposta, preço, prazos e execução, sendo consideradas como se aqui estivem reproduzidas.

Cláusula Nona: As despesas decorrentes desta licitação correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

0501.1545200581.061 - 4490.51.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

Cláusula Décima: O presente contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei 8.666 e suas alterações e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Cláusula Décima primeira: A contratada é responsável exclusiva pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fundiárias e todas aquelas relacionadas ou não neste contrato e necessárias a sua execução.

Cláusula Décima segunda: Fica eleito o Foro da Comarca de Gaurama, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente.

E, por estarem, justos e contratados, lavrou-se o presente, em três vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme é assinado e entregue as partes contratantes para que surta seus efeitos.

| Áurea/RS,__________________. ITO ADOLFO MULLER Prefeito Municipal | ___________________________ Contratada |
| --- | --- |

Testemunhas:

______________________________       _____________________________