CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA GLOBAL - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA – POR ITEM - DE EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO C

Contratante: Município de Áurea, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 92.453.802/0001-75, com sede administrativa na Praça João Paulo II, 33, Áurea, RS, neste ato por seu Prefeito Municipal.

Contratada: MIRANDA & ZANINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ n° 14.805.095/0001-25, com sede à Rua Pedro Alvares Cabral, 901, na cidade de Erechim/RS, firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: O presente contrato regula-se por suas cláusulas, pelas disposições do edital ao qual se vincula, aplicando-se supletivamente as disposições de direito público, a teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado aplicáveis ao caso.

Cláusula Segunda: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução, na forma de empreitada global por item, de obras complementares à obra de construção da Creche Municipal Pró Infância Tipo C, como sendo:

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| I | Execução, na forma de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, de cobertura com telha translúcida leitosa, estrutura metálica para cobertura em tubos, inclusive vedações e pintura esmalte sobre estrutura metálica, complementares à obra de construção da Creche Pró Infância Tipo C, edificada sobre parte do Lote Rural nº 30, atual perímetro urbano da sede do Município, com frente para a Rua Nicolau Copérnico, tudo conforme laudo de necessidade, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma, que são parte integrante deste contrato. |
| II | Execução, na forma de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, da grama (fornecimento e plantio), adesivo para portas em vidro temperado, alambrado com moirões de concreto, portão em tubo galvanizado e pintura de muro complementares à obra de construção da Creche Pró Infância Tipo C, edificada sobre parte do Lote Rural nº 30, atual perímetro urbano da sede do Município, com frente para a Rua Nicolau Copérnico, tudo conforme laudo de necessidade, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma, que são parte integrante deste contrato. |

Cláusula Terceira: A contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias contados da autorização de início de obra para concluir a obra, sob pena de multa diária de 0,5% do valor do contrato até o limite de 30 dias, após acarretará inclusive a rescisão contratual, sem prejuízo da cobrança da multa eventuais perdas e danos. O prazo constante desta cláusula poderá ser prorrogado mediante requerimento fundamentado da contratada e aceito pelo Município.

Cláusula Quarta: Pelo objeto do presente contrato o contratante pagará à contratada o preço de R$ 41.071,68 (quarenta e um mil e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) para os ítens 1 e 2, conforme Tomada de Preço nº. 01/16.

Parágrafo Primeiro: As obras objeto deste contrato serão com recursos próprios. O pagamento será realizado de acordo com o andamento da obra, mediante medição do departamento de engenharia do Município.

Parágrafo Segundo: O pagamento da última parcela, equivalente a 10% do valor total da obra, estará condicionada a avaliação e aceitação da obra pelo Departamento de Engenharia do Município, mediante emissão de termo de recebimento da obra.

Parágrafo Terceiro: Do valor especificado no caput desta cláusula, R$ 22.031,71 refere-se à mão-de-obra e, R$ 19.039,97 compreende o material, equipamentos e despesas diversas.

Cláusula Quinta: O serviço será executado por empregado da contratada devidamente registrado, treinado, uniformizado e com crachá de identificação.

Parágrafo Único: A contratada, por seus empregados e prepostos, deverá observar, na execução dos serviços, as plantas, projetos, memoriais descritivos e demais disposições constantes deste contrato, do edital e de seus anexos, relativos ao objeto do contrato, fornecidos pelo Município, bem como o prazo de execução definido neste instrumento.

Cláusula Sexta: A contratada deverá observar que os empregados designados respeitem as normas de segurança e higiene do trabalho, utilizando os equipamentos de proteção individual e do trabalho.

Cláusula Sétima: A contratada poderá disponibilizar para realização dos serviços tantos empregados quantos forem necessários para a boa execução do objeto do contrato.

Parágrafo Único: Caberá a contratada definir qual ou quais os empregados que prestarão o serviço. A escala de trabalho será de responsabilidade da contratada.

Cláusula Oitava: A execução do objeto será acompanhada por engenheiro designado pelo Município, o qual fiscalizará o andamento da obra.

Parágrafo Único: A contratada deverá emitir a ART de execução das obras.

Cláusula Nona: O uniforme bem como os equipamentos de proteção individual e do trabalho necessários a execução dos serviços serão fornecidos pela contratada, bem como os equipamentos para execução do serviço.

Cláusula Décima: A contratada responsabiliza-se por todos os atos, fatos, omissões e danos à contratante ou a terceiros, praticados por seus empregados, que resulte em infração ao presente instrumento.

Cláusula Décima Primeira: Os encargos tributários, fiscais, fundiários, sociais ou previdenciários inerentes a esta prestação de serviços será de inteira responsabilidade da contratada.

Cláusula Décima Segunda: O horário da prestação dos serviços, bem como a escala de trabalho serão definidas pela contratada.

Cláusula Décima Terceira: À contratante incumbe o pagamento do valor ajustado na forma e nos prazos convencionados, e à contratada a entrega do objeto do contrato nas condições avençadas.

Cláusula Décima Quarta: A contratada deverá observar que o material a ser utilizado na obra esteja de acordo com as especificações constantes do projeto e memorial descritivo.

Parágrafo único: O contratado dá uma garantia de, no mínimo, 05(cinco) anos, contados do recebimento e aceitação da obra, contra defeitos na execução das obras e dos materiais utilizados.

Cláusula Décima Quinta: Por inexistir relação empregatícia ou jurídica entre a contratante e os prepostos da contratada que forem designados para executarem serviços no objeto do contrato, a contratada assume também, perante a contratante, a obrigação de excluí-la de imediato de todo e qualquer processo ajuizado por empregado ou fiscalização de órgão governamental, isentando-a, por inexistência de qualquer vínculo trabalhista, excetuando-se a obrigação constante da cláusula seguinte.

Cláusula Décima Sexta: O objeto do presente contrato é a execução das obras constantes da cláusula segunda, tudo conforme projeto, plantas de engenharia e memoriais descritivos, não sendo permitida a contratante a solicitação ao coordenador geral, da equipe ou diretamente a qualquer empregado da contratada, a realização de qualquer outra atividade que não seja a constante deste instrumento.

Cláusula Décima Sétima: O contratante deverá dar a contratada as condições necessárias a execução dos serviços contratados, tudo conforme laudo de necessidade, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma, que são parte integrante deste contrato.

Cláusula Décima Oitava: O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações:

a) amigavelmente por acordo entre as partes:

b) imotivadamente por qualquer da partes com comunicação prévia e por escrito com prazo de 15 dias;

c) por descumprimento de alguma das cláusulas contratuais.

Cláusula Décima Nona: Rescindido o contrato ficam ressalvados eventuais créditos decorrentes da execução do presente contrato, os quais deverão ser satisfeitos até o final do prazo da denúncia.

Cláusula Vigésima: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

0702.1236500471.053 -4.4.9.0.51.99.00.00 – Outras Obras e Instalações

Cláusula Vigésima Primeira: Para dirimir eventuais dúvidas decorrentes do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Gaurama – RS.

E por estarem assim justos e acertados lavrou-se o presente termo em duas vias de igual teor e forma que após lido e achado conforme é assinado pelas para que surta seus efeitos.

Áurea, 21 de março de 2016.

Ito Adolfo Müller		        MIRANDA & ZANINI PRESTAÇÃO

Contratante  				DE SERVIÇOS LTDA – ME

Contratada

Testemunhas:

1.						2.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA GLOBAL - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA – POR ITEM - DE EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO C.

Contratante: Município de Áurea, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 92.453.802/0001-75, com sede administrativa na Praça João Paulo II, 33, Áurea, RS, neste ato por seu Prefeito Municipal.

Contratada: MIRANDA & ZANINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ n° 14.805.095/0001-25, com sede à Rua Pedro Alvares Cabral, 901, na cidade de Erechim/RS, firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: As partes em 21 de março de 2016 formam contrato administrativo de empreitada global por item, de obras complementares à obra de construção da Creche Municipal Pró Infância Tipo C, conforme ítens 1 e 2, da Tomada de Preço nº. 01/16.

Cláusula Segunda: As partes de comum acordo resolvem prorrogar o referido contrato por mais 30 dias a contar da assinatura deste aditivo.

Cláusula Terceira: As demais cláusulas e condições disposições constantes do contrato original permanecem inalteradas.

E, por estarem, justos e contratados, lavrou-se o presente, em duas vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme é assinado e entregue as partes contratantes para que surta seus efeitos.

Áurea, 20 de abril de 2016.

Ito Adolfo Müller		        MIRANDA & ZANINI PRESTAÇÃO

Contratante  				DE SERVIÇOS LTDA – ME

Contratada

Testemunhas:

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA GLOBAL - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA – POR ITEM - DE EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO C.

Contratante: Município de Áurea, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 92.453.802/0001-75, com sede administrativa na Praça João Paulo II, 33, Áurea, RS, neste ato por seu Prefeito Municipal.

Contratada: MIRANDA & ZANINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ n° 14.805.095/0001-25, com sede à Rua Pedro Alvares Cabral, 901, na cidade de Erechim/RS, firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: As partes, amigavelmente, decidem rescindir, a contar desta data, o contrato administrativo de empreitada global por item, de obras complementares à obra de construção da Creche Municipal Pró Infância Tipo C, conforme itens 1 e 2, da Tomada de Preço nº. 01/16, dando-se plena e geral quanto  as obrigações contratualmente assumidas.

E, por estarem, justos e contratados, lavrou-se o presente, em duas vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme é assinado e entregue as partes contratantes para que surta seus efeitos.

Áurea, 04 de julho de 2016.

Ito Adolfo Müller		        MIRANDA & ZANINI PRESTAÇÃO

Contratante  				DE SERVIÇOS LTDA – ME

Contratada

Testemunhas:

1.						2.